|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

Si, hemos cumplido a tiempo con varias dificultades sobretodo para hacer funcionar el chat integrado y tuvimos que ajustar el desarrollo de la app movil. Esto nos atrasó varios días pero pudimos ponernos al día eventualmente.

2.

Junto con todo el equipo hemos conversado distintas maneras de resolver cada situación que nos demanda mucho esfuerzo. Cada uno aporta distintas ideas y gracias a esto hemos logrado avanzar con cada dificultad que hemos enfrentado.

3. Hasta el momento:

Bastante completo y profesional. Está resultando mucho mejor de lo que pensamos hace unos meses atrás. Le dedicaría más tiempo y esfuerzo a la aplicación móvil. Creo que será un buen impulso para comercializar el servicio.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

Tenemos tanto que mostrar de nuestro proyecto que acotarlo a 15 minutos o menos nos resulta dificil. Nos cuesta definir qué es lo mejor que debemos mostrar y qué dejar para otra ocasión.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

Ahora nos tenemos que enfocar en pulir ciertos detalles de la aplicación web y dedicarnos de lleno a la aplicación móvil. El trabajo ya está repartido entre nosotros, cada uno sabe lo que tiene que hacer.

6. APT grupal

Excelente. Destacamos en buena comunicación, empatía y responsabilidad. Podríamos mejorar un poco en la planificación y el alcance real del producto ya que a veces queremos agregar más cosas y eso termina alargando el tiempo de culminación.