|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? R= En general, hemos cumplido la gran mayoría de las actividades dentro de los plazos que establecimos en la carta gantt, especialmente en el diseño frontend ya que la hicimos: amigable, accesible para todo público y super facil, la creacion de pantallas base y la definición del modelo de negocio. Sin embargo , hubo algunas dificultades por ejemplo el alcance del proyecto, reajuste en la metodología y alinear las actividades acorde a las especialidades de cada uno de nosotros. Los factores que facilitaron el avance fueron: la división clara de roles (frontend, devops, backend), la buena comunicación del equipo y el uso de herramientas como Jira y Miro. Lo que dificultó: problemas de tiempo, definiciones que cambiaron sobre la marcha y la complejidad de integrar procesos técnicos a nivel de UX, infraestructura y base de datos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? R= Los factores que facilitaron el avance fueron: la división clara de roles (frontend, devops, backend), la buena comunicación del equipo y el uso de herramientas como Jira y Miro. Lo que dificultó: problemas de tiempo, definiciones que cambiaron sobre la marcha y la complejidad de integrar procesos técnicos a nivel de UX, infraestructura y base de datos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? R= Hasta ahora sentimos que el proyecto va tomando una forma mucho más sólida de lo que imaginábamos hace unos meses. El avance ha sido consistente y se nota la integración entre lo técnico y lo visual.Aun así, nos gustaría recibir orientación respecto a si el enfoque del MVP está bien encauzado, especialmente en la parte móvil, ya que creemos que esa versión será clave para potenciar el uso real de la plataforma. También queremos saber si debemos profundizar desde ya en la integración completa del flujo (registro, login, mapa y solicitudes) o si eso corresponde a fases posteriores..

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? R=Después de revisar nuestro progreso, nos queda la inquietud de si estamos priorizando correctamente las partes del MVP que deberíamos mostrar en esta etapa. Queremos asegurarnos de que el flujo principal esté alineado con lo que el docente espera para la Fase 2. Además, sentimos que tenemos tanto avance y tantas funcionalidades que mostrar que acotarlo a 15 minutos o menos nos resulta complicado. Nos cuesta definir qué es lo más importante para presentar ahora y qué debería quedar para otra instancia. Nos gustaría recibir orientación sobre cómo estructurar esa presentación de manera clara y estratégica, destacando lo esencial sin dejar fuera elementos importantes del proyecto.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? R= Por ahora consideramos que la distribución es adecuada: - María: Frontend móvil y documentación - Juan: Backend y base de datos - Bladimir: DevOps, infraestructura y despliegue Sin embargo, podrían incorporarse nuevas actividades, como pruebas de usabilidad, documentación técnica centralizada y validación del modelo de datos. Si aparecen tareas nuevas en la fase siguiente, podremos distribuirlas equitativamente.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? R= El trabajo en grupo ha sido positivo: existe comunicación fluida, división de tareas clara y apoyo mutuo cuando alguno se retrasa. Como aspecto a mejorar, debemos fortalecer la coordinación semanal y la documentación compartida, para evitar que cada uno avance aislado en su propia parte. También debemos mantener una comunicación más constante respecto a decisiones que afecten el MVP completo.