}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Bladimir Piña, Juan Rodrigo Gonzalez, María Yeguez |
| --- | --- |
| Rut | 25.761.576-6,13.755.689-8, 26.224.884-4 |
| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| Sede | Plaza Norte |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Jobio : plataforma web tipo marketplace |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Desarrollo de software (frontend y backend). - Administración y gestión de servicios en la nube. - Seguridad y escalabilidad de aplicaciones web. |
| Competencias | - Gestión de proyectos informáticos. - Programación de software y desarrollo de aplicaciones web. - Implementación de bases de datos y servicios en la nube. - Administración de infraestructura y DevOps para escalabilidad. - Experiencia de usuario y diseño de interfaces web/móviles. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | En la actualidad, muchas personas tienen dificultades para encontrar profesionales confiables para servicios cotidianos (jardinería, gasfitería, pintura, computación, entre otros). De igual manera, los trabajadores independientes carecen de plataformas digitales seguras y efectivas que les permitan llegar a más clientes. Nuestro proyecto busca resolver esta problemática creando un marketplace que conecta de manera confiable y segura a clientes con profesionales. Este tipo de soluciones es altamente relevante en el campo laboral de la informática, ya que requiere un manejo robusto de software escalable, seguridad en los pagos, gestión de usuarios y experiencia de usuario. El impacto se ubica en Chile, comenzando en la Región Metropolitana, y apunta tanto a clientes particulares como a profesionales independientes. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se desarrollará una plataforma web (con miras a escalar a móvil) que funcione como marketplace. Permitirá a clientes buscar servicios filtrando por oficio, ubicación y disponibilidad; y a profesionales registrarse, mostrar sus perfiles, administrar solicitudes, gestionar agenda y recibir pagos de manera segura. El proyecto integrará funciones de chat directo, calificaciones y un panel administrativo para garantizar confianza y control. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto demanda el uso de competencias adquiridas en la carrera de Ingeniería en Informática, tales como gestión de proyectos, programación de software, uso de tecnologías cloud, DevOps y experiencia de usuario. Todas estas competencias son fundamentales para garantizar que la plataforma sea escalable, segura, confiable y fácil de usar. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto conecta con nuestros intereses profesionales en el desarrollo de software escalable, experiencia de usuario y manejo de infraestructura en la nube. Además, nos prepara para el campo laboral, donde la demanda de soluciones digitales que conectan usuarios y servicios sigue creciendo. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible considerando el tiempo del semestre, el equipo multidisciplinario y el stack tecnológico elegido (Django/Node.js, React, bases de datos relacionales y/o NoSQL, despliegue en la nube con Docker/Kubernetes). Como factores facilitadores tenemos la experiencia previa en desarrollo backend, DevOps y frontend, además de la clara definición del modelo de negocio. Como factores a vigilar, destacan la integración de pasarelas de pago y la verificación de profesionales, que se abordarán con simulaciones y pruebas controladas en el APT. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web tipo marketplace que conecte clientes con profesionales de distintos oficios, permitiendo la búsqueda, contratación y pago seguro de servicios, con posibilidad de escalabilidad a versión móvil. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Implementar perfiles diferenciados para clientes y profesionales. - Integrar filtros de búsqueda por oficio, ubicación y disponibilidad. - Desarrollar un sistema de mensajería interna entre clientes y profesionales. - Incorporar un módulo de reservas y pagos seguros en línea. - Implementar un sistema de calificaciones y reseñas para los profesionales. - Diseñar un panel de administración para la gestión de usuarios, disputas y estadísticas. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se aplicará una metodología ágil (Scrum) con iteraciones semanales. - Frontend (María): diseño y desarrollo de la interfaz web responsiva, experiencia de usuario y pruebas de usabilidad. - Backend (Juan): desarrollo de API en Django, integración con bases de datos y pasarela de pagos. - Infraestructura/DevOps (Bladimir): despliegue en contenedores con Docker, gestión en la nube y escalabilidad. Las etapas serán: - Levantamiento de requerimientos. - Diseño de arquitectura y base de datos. - Desarrollo de módulos (frontend, backend, infraestructura). - Integración de funcionalidades clave (pagos, chat, reservas). - Pruebas y QA. - Entrega y documentación final.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de requerimiento | Especificación detallada de funcionalidades. | Permite validar que alcance esta alineado con el objetivo |
| Avance | Prototipo funcional | Mockups navegables de la interfaz web | Evidencia el diseño de experiencia de usuario |
| Final | plataforma marketplace | Sistema web con las funcionalidades principales implementadas | Producto central del proyecto, validando competencias de desarrollo y gestión |
| Final | Manual técnico y de usuario | Documentación del sistema y guía de uso | Facilita mantenimiento y escalabilidad |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Programación de software | Diseño de frontend | Desarrollo de mockups y componentes web | figma. react | 2 semanas | María Yeguez | Asegurar usabilidad. |
| Backend y bases de datos | Desarrollo de API | Creación de endpoints para gestión de usuarios y servicios | Django PostgreSQL | 3 semanas | Juan Gonzalez | Coordinar con el frontend |
| DevOps | Despliegue en la nube | Configuración de contenedores y escalabilidad | Docker, Kubernetes | 3 semanas | Bladimir Piña | Requiere pruebas de carga |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| Análisis de mercado y benchmarking |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición del modelo de negocio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño UI/UX (mockups en Figma) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo autenticación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo clientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo profesionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo administrador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración pasarela de pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración chat en tiempo real |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas unitarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de usuario (UX tests) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ajustes finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación y entrega final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.